PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Ademário Silva Mascarenhas, 23210269 Alexsander da Silva Fernandes, 23225327 Lucas Baldoino Santos, 1707374 Marcos da Silva, 1906409 Michele Jeremias da Silva Santos, RA A INFORMAR Rafael Gonçalves Martins, 1705632 Raul Kelmani Ribeiro França Junior, 23200936 Rodrigo Felipe Nunes de Vasconcelos, 23205582

| Disciplina | PIJ410-DRP14-A2026S2-T002 |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Análise de dados de investimentos em mídia digital para apoio à tomada de decisão em uma instituição de ensino, |
| Título provisório do trabalho | Plataforma Analítica para Apoio à Tomada de Decisão em Investimentos de Mídia Digital no Contexto Educacional |
| Problema | Dados de investimento e desempenho de mídia digital encontram-se dispersos em diferentes fontes, dificultando a análise do retorno das campanhas e a tomada de decisão sobre a distribuição do orçamento de marketing. |
| Objetivo | Desenvolver uma plataforma web para consolidar e analisar dados de investimentos em mídia digital de uma instituição de ensino, utilizando métodos analíticos e recursos de inteligência artificial para apoiar a interpretação dos resultados e a tomada de decisão sobre a distribuição do orçamento de marketing. |
| Polo(s) | Aricanduva, São Rafael, Rosa da China, Jaçanã. |
| Orientador do PI | Letícia Vieira Santos |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo optou pela realização do Projeto Integrador em uma instituição de ensino parceira, à qual já havia possibilidade de acesso por meio de um dos integrantes. Não houve outra comunidade externa formalmente definida como alternativa nesta etapa. A escolha foi discutida pelo grupo considerando a existência de uma demanda real relacionada à análise de dados e aos investimentos em mídia digital, a possibilidade de contato direto com a direção e com a equipe de marketing e a viabilidade de realizar entrevistas, levantamento de necessidades, testes e validação da solução. Dessa forma, o grupo considerou que a instituição apresentava condições adequadas para o desenvolvimento do projeto, permitindo aplicar a metodologia proposta pela UNIVESP em um contexto real e obter posteriormente o retorno dos participantes sobre a solução desenvolvida.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato do grupo com a comunidade externa ocorreu por meio de uma conversa com a gestora de marketing da instituição de ensino. Nesse momento, foi apresentada a necessidade de compreender melhor quanto deveria ser investido em tráfego pago e avaliar se os valores que vinham sendo destinados às campanhas eram adequados aos objetivos da instituição. A partir dessa demanda inicial, o grupo também conversou com a direção/mantenedora da instituição, com o objetivo de compreender quais informações e indicadores seriam mais relevantes para a gestão, tanto para a análise dos investimentos realizados quanto para o acompanhamento dos resultados ao longo do tempo. Nesse primeiro contato, o grupo percebeu a necessidade de reunir e apresentar os dados de maneira mais clara e integrada, permitindo que a instituição acompanhasse os principais indicadores e tivesse maior suporte para tomar decisões relacionadas aos investimentos em mídia digital. A receptividade da equipe e o acesso aos profissionais diretamente envolvidos no processo demonstraram a viabilidade de desenvolver e posteriormente validar a solução junto à comunidade participante.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir das conversas com a gestora de marketing e com a direção/mantenedora da instituição, o grupo identificou como problema principal a dificuldade de avaliar se os valores investidos em tráfego pago são adequados aos objetivos da instituição e quais canais ou campanhas apresentam melhor desempenho. Também foi identificada a necessidade de reunir, organizar e acompanhar de forma integrada os dados de investimento, alcance, cliques, conversões e demais indicadores utilizados pela gestão, atualmente analisados em fontes distintas. Essa fragmentação dificulta a comparação dos resultados e a tomada de decisão sobre a distribuição do orçamento de marketing. O problema está diretamente relacionado ao tema norteador da Univesp, pois envolve a análise de um conjunto de dados existentes em escala, a aplicação de métodos analíticos para obtenção de informações relevantes e a preparação de uma interface para visualização e acompanhamento dos resultados. A partir dessa análise, o grupo pretende investigar formas de transformar os dados disponíveis em informações que auxiliem a instituição na tomada de decisões sobre seus investimentos em mídia digital.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico definido pelo grupo é a análise de dados de investimentos em mídia digital para apoio à tomada de decisão em uma instituição de ensino. O projeto terá como foco a consolidação e análise de dados históricos relacionados às campanhas de tráfego pago, permitindo comparar investimentos, desempenho dos canais e principais indicadores utilizados pela gestão. A proposta relaciona-se diretamente ao tema norteador da Univesp, pois utiliza conjuntos de dados já existentes, métodos de análise de dados e recursos de inteligência artificial para auxiliar na interpretação dos resultados, além da construção de uma interface web para visualização das informações. Dessa forma, o grupo pretende transformar dados dispersos das campanhas digitais em informações organizadas e relevantes para apoiar a definição e o acompanhamento dos investimentos em mídia da instituição.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar a viabilidade técnica inicial da solução e possibilidades de implementação (10/08/2026 a 23/08/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar a viabilidade técnica inicial | Rafael | 10/08 | 23/08 | Frente técnica |
| Organizar o cronograma inicial | Marcos | 10/08 | 23/08 | Gestão |
| Organizar os registros iniciais | Michele | 10/08 | 23/08 | Escrita |
| Levantar critérios de avaliação | Rodrigo | 10/08 | 23/08 | Validação |
| Realizar levantamento bibliográfico | Lucas | 10/08 | 23/08 | Pesquisa |
| Levantar contexto da comunidade | Alexsander | 10/08 | 23/08 | Comunidade |
| Identificar necessidades e requisitos | Ademário | 10/08 | 23/08 | Requisitos |
| Levantar indicadores de investimento | Raul | 10/08 | 23/08 | Análise |

| Quinzena 2 Objetivo: Planejar a arquitetura técnica e consolidar requisitos (24/08/2026 a 06/09/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Planejar arquitetura técnica | Rafael | 24/08 | 06/09 | Desenvolvimento |
| Controlar prazos e entrega | Marcos | 24/08 | 01/09 | Responsável pela entrega |
| Consolidar redação do Plano | Michele | 24/08 | 31/08 | Escrita |
| Definir critérios de teste | Rodrigo | 24/08 | 06/09 | Validação |
| Selecionar referências bibliográficas | Lucas | 24/08 | 06/09 | Pesquisa |
| Organizar informações da comunidade | Alexsander | 24/08 | 06/09 | Design Thinking |
| Consolidar requisitos iniciais | Ademário | 24/08 | 06/09 | Requisitos |
| Definir indicadores principais | Raul | 24/08 | 06/09 | Análise |

| Quinzena 3 Objetivo: Desenvolver o protótipo e iniciar o Relatório Parcial (07/09/2026 a 20/09/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver arquitetura Next.js | Rafael | 07/09 | 20/09 | Desenvolvimento |
| Acompanhar atividades e Relatório | Marcos | 07/09 | 20/09 | Gestão |
| Iniciar redação do Relatório Parcial | Michele | 07/09 | 20/09 | Escrita |
| Preparar roteiro de testes | Rodrigo | 07/09 | 20/09 | Testes |
| Desenvolver fundamentação teórica | Lucas | 07/09 | 20/09 | Pesquisa |
| Documentar empatia e definição | Alexsander | 07/09 | 20/09 | Design Thinking |
| Formalizar requisitos funcionais | Ademário | 07/09 | 20/09 | Requisitos |
| Estruturar metodologia de análise | Raul | 07/09 | 20/09 | Análise |

| Quinzena 4 Objetivo: Evoluir o protótipo e entregar o Relatório Parcial (21/09/2026 a 04/10/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Evoluir protótipo funcional | Rafael | 21/09 | 30/09 | Desenvolvimento |
| Acompanhar entrega do Relatório Parcial | Marcos | 21/09 | 30/09 | Responsável pela entrega |
| Consolidar texto do Relatório Parcial | Michele | 21/09 | 29/09 | Escrita |
| Executar testes internos | Rodrigo | 21/09 | 04/10 | Testes |
| Revisar fundamentação e referências | Lucas | 21/09 | 29/09 | Bibliografia |
| Consolidar etapas de Design Thinking | Alexsander | 21/09 | 29/09 | Comunidade |
| Conferir aderência aos requisitos | Ademário | 21/09 | 04/10 | Requisitos |
| Analisar indicadores e resultados | Raul | 21/09 | 04/10 | Resultados |

| Quinzena 5 Objetivo: Disponibilizar o protótipo para avaliação e coletar feedbacks (05/10/2026 a 18/10/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Disponibilizar protótipo para avaliação | Rafael | 05/10 | 18/10 | Desenvolvimento |
| Acompanhar cronograma e pendências | Marcos | 05/10 | 18/10 | Gestão |
| Organizar resultados da validação | Michele | 05/10 | 18/10 | Escrita |
| Aplicar testes e organizar feedback | Rodrigo | 05/10 | 18/10 | Validação |
| Complementar pesquisa bibliográfica | Lucas | 05/10 | 18/10 | Pesquisa |
| Organizar contato com a comunidade | Alexsander | 05/10 | 18/10 | Comunidade |
| Verificar requisitos com usuários | Ademário | 05/10 | 18/10 | Requisitos |
| Elaborar roteiro inicial do vídeo | Raul | 05/10 | 18/10 | Resultados e vídeo |

| Quinzena 6 Objetivo: Ajustar protótipo após feedback e desenvolver o Relatório Final (19/10/2026 a 01/11/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Implementar ajustes de feedback | Rafael | 19/10 | 01/11 | Desenvolvimento |
| Controlar checklist de entregas finais | Marcos | 19/10 | 01/11 | Gestão |
| Desenvolver Relatório Final | Michele | 19/10 | 01/11 | Escrita |
| Executar testes finais | Rodrigo | 19/10 | 01/11 | Testes |
| Revisão final da fundamentação | Lucas | 19/10 | 01/11 | Bibliografia |
| Documentar retorno da comunidade | Alexsander | 19/10 | 01/11 | Design Thinking |
| Verificar requisitos após ajustes | Ademário | 19/10 | 01/11 | Requisitos |
| Coordenar roteiro e gravações do vídeo | Raul | 19/10 | 01/11 | Vídeo |

| Quinzena 7 Objetivo: Finalizar protótipo e realizar entregas acadêmicas finais (02/11/2026 a 15/11/2026). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalizar protótipo e demonstração | Rafael | 02/11 | 05/11 | Desenvolvimento/demonstração |
| Conferir checklist e realizar entregas | Marcos | 02/11 | 06/11 | Responsável pelas entregas |
| Revisar e finalizar Relatório Final | Michele | 02/11 | 05/11 | Escrita |
| Consolidar evidências de validação | Rodrigo | 02/11 | 05/11 | Validação |
| Conferir referências e fundamentação | Lucas | 02/11 | 05/11 | Bibliografia |
| Revisar relato da comunidade | Alexsander | 02/11 | 05/11 | Comunidade |
| Conferência final de requisitos | Ademário | 02/11 | 05/11 | Requisitos |
| Finalização do vídeo de apresentação | Raul | 02/11 | 05/11 | Vídeo |